|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 03/03/2024 | | | | |
| Hora: 16h30 | | | | |
| Local: Grupo do Projeto no Teams | | | | |
| **Participantes** | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Guilherme Henrique Monteiro Cal | guilherme.cal@sga.pucminas.br | | Gerente de Produto  Especialista UX | |
| Lucia Raquel Ramos Berger | luciaraquelramosberger@gmail.com | | Analista de Negócio | |
| Rafael Alves de Souza | rafael.souza.1350350@sga.pucminas.br | | Desenvolver Front-End | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| **Pauta** | | | | |
| - Definição dos papéis de cada integrante;  - Verificação dos requisitos levantados;  - Validação dos itens a serem entregues no sprint 1;  - Escolha de dia e hora para reunião semanal do grupo   * Discussão sobre infraestrutura de hospedagem da solução | | | | |
| **Notas e Decisões** | | | | |
| - Papéis de cada integrante:   * Pedro e Rafael responsáveis pelo desenvolvimento e testes do front-end da aplicação; * Bruno responsável pelo desenvolvimento e teste do back-end da aplicação; * Guilherme responsável pela coordenação das sprints, design da aplicação, e intermediação com a instituição; * Lúcia e Warlen responsáveis pela documentação inicial, analise dos testes realizados e levantamento de dados que possam ser importantes para atualização dos requisitos da aplicação ao longo do desenvolvimento;     - Todos os presentes de acordo com os requisitos levantados e seus respectivos níveis de prioridade;  - Encontro semanal definido para toda quinta-feira às 21h50;    - Aguardo do próximo encontro com o professor para discutir e analisar as possibilidades mais viáveis para hospedagem da aplicação em vista da condição financeira extremamente limitada da instituição | | | | |
|  | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
|  | |  | |  |
| **Registro de Presença** | | | | |
|  | | | | |