|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 05/04/2024 | | | | |
| Hora: 20h30 | | | | |
| Local: Grupo do Projeto no Teams | | | | |
| **Participantes** | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Guilherme Henrique Monteiro Cal | guilherme.cal@sga.pucminas.br | | Gerente de Produto  Especialista UX | |
| Lucia Raquel Ramos Berger | luciaraquelramosberger@gmail.com | | Analista | |
| Rafael Alves de Souza | rafael.souza.1350350@sga.pucminas.br | | Desenvolver Front-End | |
| Bruno Roberto Olympio Ferreira |  | | Desenvolvedor Back-End | |
| Pedro Henrique Caetano Soares |  | | Desenvolver Front-End | |
| **Pauta** | | | | |
| - Definição dos papéis de cada integrante para a 3 etapa do projeto;  - Validação dos itens a serem entregues no sprint 2; | | | | |
| **Notas e Decisões** | | | | |
| - Papéis de cada integrante:   * Pedro e Rafael responsáveis pelo desenvolvimento do front-end e conexão com o banco da aplicação; * Bruno responsável pelo desenvolvimento do back-end da aplicação; * Guilherme responsável pela coordenação das sprints, design da aplicação, e intermediação com a instituição e registro de parte dos testes; * Lúcia e Warlen responsáveis atualização do kanban, e da documentação no github, e registro dos testes e pesquisas sobre melhores plataformas de hospedagem e o processo para disponibilizar a aplicação na Play Store; | | | | |
|  | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Mostrar aplicação e o andamento do projeto ao representante da instituição, para analise sobre a solução apresentada | | 11/04/2024 | | Guilherme |
| **Registro de Presença** | | | | |
|  | | | | |